## Slide 1
飞书项目管理 Agent
讲解
群聊即项目管理系统：把聊过的需求与决策自动沉淀
结构拆解 + Demo 验收 ｜ 杨锟 ｜ 2026-08-10
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 开场：一句话介绍这个项目——我们让飞书群里的讨论自动变成可追溯的需求池和决策日志，不替代禅道，只补上'聊完即过'那段空白。

## Slide 2
一、背景与痛点：需求聊完即过
• 现状：需求从微信私聊 / 会议 / 口头产生
一骢哥与成员私聊定需求，再口头通知周仕兴手工填禅道；群里有发版通知，但'需求怎么定'不在群里。
• 两个环节完全没有留存
① 需求产生（微信私聊/会议/口头）② 对聊定（确认方案）——靠人脑记忆，事后难追溯。
• 禅道是执行主数据，不沉淀讨论上下文
禅道记工时/任务，但不记录'为什么这么定'。
• 微信缺沉淀机制，飞书原生具备
群消息、妙记（会议录音转写）、多维表格、知识库——可沉淀能力齐全。
• 我们要解决什么
把工作沟通承载到飞书，让需求与决策背景自动被记录，协调角色从'搬运工'变'审核员'。
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 讲痛点时用真实例子：'上次谁定的那个字段改动，过两周没人记得为什么，又来问一遍'——这就是我们要填的洞。

## Slide 3
二、接入后的全周期工作流（To-Be）
阶段 | 团队在做什么 | Agent 自动做什么 | 沉淀的数据
项目启动 | 建群、拉成员、明确目标 | 进群、初始化需求池与决策日志 | 项目空间、空需求池
需求提出 | 群/私聊/会议提想法 | 读取消息与妙记，抽取疑似需求 | 需求池草稿条目
讨论试错 | 多轮讨论、方案比对 | 合并同需求多版本、标注未决点 | 需求池(版本链)、决策日志
决策确认 | 一骢哥拍板 | 写决策日志、标记已确认 | 已确认需求、决策记录
开发排期 | 周仕兴禅道建卡分配 | 需求背景同步禅道卡备注(或草稿) | 禅道需求卡(衔接)
开发跟踪 | 成员开发、更新禅道状态 | 每日/周推送播报、风险预警 | 群内播报、周报
测试验收 | 提测、验收 | 汇总验收结论到决策日志 | 决策日志(验收)
上线 | 发布、群内发通知 | 捕获通知、沉淀复盘、更新状态 | 状态更新、知识库复盘
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 强调'做加法不做迁移'：禅道/DevOps 习惯一个都不改，我们只在旁边补一层捕获与沉淀。

## Slide 4
三、整体架构（飞书 Aily 平台）
项目管理 Agent
(Continuous 常驻)
即时响应层
• 被 @ 响应
• 查/改状态、摘要、帮助
智能感知层
• 收敛信号检测
• 记录决策/会议(极简1句)
定时汇总层
• 每日巡检(工作日16:35)
• 每周周报(周五14:43)
飞书多维表格 (Base)
项目表 · 任务表 · 决策日志 · 周报表 · 成员表
宝剑群 (oc_xxx)
消息来源 + 投递目标
三类触发共享同一 Agent 与同一套多维表格；宝剑群既是输入源也是结果投递目标
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 架构讲清楚三件事：① Agent 是常驻不是问答机器人；② 三类触发(被@/收敛信号/定时)分工；③ 所有结果落到多维表格，报告发回宝剑群。对外讲解时可隐去 token/chat id。

## Slide 5
四、触发机制：3 层，其他时间静默
层级 | 触发条件 | 行为 | 输出
即时响应层 | 被 @ 时 | 查状态/改状态/生成摘要/帮助 | 按需回复
智能感知层 | 检测到『确定了』『排期』『约个会』『对齐一下』等 | 记录决策/会议安排 | 极简 1 句话
定时汇总层 | 工作日 16:35 / 周五 14:43 | 巡检全天消息，生成报告 | 每日速递 / 周报
静默原则：非触发不动作，不会冒出来 —— 对应 PRD『不打扰』设计原则
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 重点讲'静默'：早期我们试过全量监听任意消息，太吵，已停用。现在只有被@和收敛信号才触发，打扰最小。

## Slide 6
五、数据流与 6 类分类
• 群消息 → 意图识别 → 分类（6 类）
• 新需求 → 任务表（建条目）
• 决策 → 决策日志表（极简 1 句话）
• 会议安排 → 任务表（排期类）
• 闲聊 → 静默忽略；命令/被@ → 即时响应层
• 每日巡检聚合全天 → 每日速递 / 每周周报
6 类分类：新需求 / 需求修改 / 澄清讨论 / 决策 / 闲聊 / 命令
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 数据流讲清'一条消息进来后去哪'：分类→落表→定时聚合出报告。6类是 Agent 理解群聊的字典。

## Slide 7
六、多维表格结构（5 张表）
表 | 作用 | 关键字段
项目表 | 项目空间与成员映射 | 项目名称、成员
任务表 | 需求/任务条目(需求池) | 原始一句话、当前版本、状态、版本链、来源类型
决策日志 | 决策记录 | 关联需求、决策内容、决策人、原因、证据
周报表 | 定时汇总结果 | 本周演进、状态分布、未决点
成员表 | 人员与角色 | 成员、角色
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 任务表就是 PRD 里的'需求池'：原始一句话永不被覆盖，版本链 v0→v1→v2。决策日志表对应 PRD F4。

## Slide 8
七、验收场景（1-3）· 截图占位
场景 | 操作 | 预期
1 连续对话合并 | 群内连续发 5 条同一需求讨论 | 只生成/更新 1 条记录，不重复建 5 条
2 版本链不覆盖 | 已有记录，再发『加个期望时间字段』 | v0 不变，追加 v1，显示 v0→v1
3 @修改状态 | @Agent：把【XX】标记为已收敛 | 回复确认，表格状态同步为已收敛
📷 截图占位 场景1：群对话+任务表仅1条
📷 截图占位 场景2：任务表版本链字段
📷 截图占位 场景3：@指令+回复+状态变更
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 演示时按场景1-3在宝剑群实跑，把飞书截图替换右侧占位框。场景1最直观——5条消息只出1条需求。

## Slide 9
八、验收场景（4-5）与关键配置
场景 | 操作 | 预期
4 收敛信号(极简1句) | 群发：『就这么定了，先按A方案做』 | 回复：📌 已记录决策：将【XX】按【A方案】推进
5 写入给说明 | @Agent：查一下XX的状态 | 回复查询结果，并附一句简短说明
📷 截图占位 场景4：收敛信号+极简回复
📷 截图占位 场景5：查询+带说明回复
关键配置（内部，对外可隐去）
Agent ID: agent_4kcxypswwg98ayw ｜ Continuous: 7670106519421078716
宝剑群 Chat ID: oc_e63829e8dd009fb398a380621d067d85
Base Token: Z2rcbRElNauBTmsySI6c7S46ntE ｜ 任务表 tblxY7V5NXfyiIkG ｜ 决策日志 tblNHufHr16mFV92
双身份：--as user 读写表格 / --as bot 发消息
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 场景4是亮点：Agent 不啰嗦，只回一句决策记录。配置页内部留底，给导师/研发看时可隐去原始 token。

## Slide 10
九、价值与成本收益
• 对周仕兴（关键干系人）
不增加步骤——飞书文档/需求池不需要她管理，她只需审核 Agent 草稿后建卡。
• 对开发
需求背景可追溯，理解'为什么这么做'，不用反复追问。
• 对一骢哥
决策自动留痕，不靠人肉记忆；随时 @Agent 看项目状态。
• 对组织
需求背景不随人走，新项目有统一需求池与决策脉络。
• 成本
一次性搭建 + 杨锟持续调优维护；日常维护成本低。
• 诚实前提
填禅道本身很快（点几下）；真实价值在禅道之前的'空白段'——需求产生与对聊定。
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 直接回应'迁移飞书成本收益'的疑问：我们不是替代禅道，是替代'微信私聊定需求→人工通知→手填禅道'那段低价值动作，省的是协调角色的时间。

## Slide 11
十、下一步计划
• Demo 全链路验收（任务③）：按 5 场景在宝剑群实跑，补截图。
• 多源采集补全（规划态→验证）：私聊总结推送、会议妙记流入项目群的实测。
• 版本链追加逻辑验收：确认同需求多次讨论正确追加 v1/v2 不覆盖。
• 风险识别（F5）：资源冲突/排期撞车信号识别，补入 Auto 任务。
• 禅道衔接（F7）：评估草稿供审核 vs 接 MCP 自动填报（待一骢哥拍板）。
• 竞品分析 / 团队访谈 / 复盘（任务⑦等）。
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 讲下一步时锚定'已跑通主链路，待补全的是规划态能力'。多源采集和版本链是近期重点。

## Slide 12
Q & A
谢谢
不替代禅道 · 只补上『聊完即过』的空白
Notes: 🗣 讲解口吻（待你填写）： 收尾一句话：这个 Agent 的价值不是又一个系统，而是让团队的讨论自己变成可追溯的资产。